# MOZa Weekly 15 april 2026
## Algemeen
- Ontwerpprincipes: op de MOZa site vind je nu informatie over ontwerpprincipes. We beschrijven naast de wat, ook hoe we het implementeren.
- BZK MijnOverheid: we hebben de werkwijze en de epics voor MijnOverheid en MijnOverheid Zakelijk verdiept. Dit om samen met elkaar de prioriteiten en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen, en initieel om elkaars onderwerpen beter te begrijpen.
- NLDS: we hebben het NLDS-team meegenomen in onze knelpunten. Het grootste probleem waar wij tegen aanlopen is dat er geen single source of truth is voor componenten en layout, en dat er versnippering is tussen (sub)communities. Dit betekent dat je veel tijd moet investeren, terwijl wij juist snelheid en gemak zoeken.
- Overheid.nl als wegwijzer: we hebben een update gehad met DPC. Overheid.nl wordt de toekomstige overheidswebsite waar burger- en ondernemersinformatie samenkomt als onderdeel van het klavertje 4. Ook het ondernemersgedeelte wordt meegenomen. Het kernteam werkt op woensdagen bij Logius.
- Claude Code veilig inzetten: om tempo te kunnen maken zetten we op een aantal onderwerpen Claude Code in. Echter, als je echt tempo wilt maken dan moet je een zogenaamde gevaarlijke modus aanzetten waarbij je niet elke keer Claude Code toestemming hoeft te geven om iets te doen. Dit wil je niet doen op je normale laptop, dus daarom hebben we een dev-container gemaakt zodat onze ontwikkelaars dit veilig op hun laptops kunnen doen.
## MVP MijnOmgeving
- BBO scenario’s: we werken aan scenario’s rondom BBO om digitaal berichten te kunnen versturen. Een optie is om eerst te starten met de herbouwde centrale berichtenbox, die eind dit jaar beschikbaar komt voor het burgerdomein. Daarna kunnen we doorgroeien naar de berichtenmagazijnen. Een ander scenario is om direct volledig in te zetten op de berichtenmagazijnen. De scenario’s leggen we binnenkort voor aan de stakeholders, zodat zij een keuze kunnen maken.
- Preview deploys: we hebben aanpassingen doorgevoerd, zodat we voortaan ook kleine features in zogenaamde preview deploys kunnen tonen. Dit zorgt dat we sneller iets kunnen laten zien of beproeven.
- MOX-NLDS, componenten en de MOZa PoC: we kijken hoe we onze beelden rondom een design system bij elkaar kunnen brengen. Rondom de MOZa PoC hebben we een flow te pakken, waarmee we nu snel prototypes neer kunnen zetten. We denken na hoe we dit aan laten sluiten op MOX-NLDS. Daarnaast is er een keuze gemaakt om MOX-NLDS te vereenvoudigen, zodat we beter aansluiten op NLDS.
- Authenticatie en autorisatie: we zijn verder gegaan met onze analyse op dit onderwerp en het samenbrengen van de kennis.
## MOZa Services
- Kerngroep Obis: we hadden een update met de kerngroep Obis. Nieuw voor ons: de ZGW-standaard (zaakgericht werken) wordt neergezet via de Takenservice. Logius werkt ook aan MijnZaken, maar nog niet op basis van de nieuwe ZGW-standaard.
- Federatieve Berichtenservice: we zijn gestart met stap 1 van het implementatieplan voor de eerste verkenning. Daarnaast hebben we met VNG over Berichten gesproken en kijken we al voorzichtig vooruit om samen een eerste pilot op te pakken.
- Notificatieservice: met de Belastingdienst gaan we een verdieping doen op het onderwerp contactherstel. Ter voorbereiding hebben we een procesflow uitgewerkt en de eerdere verdieping samengevat. We gaan uit van een scenario zonder centrale profielservice: de Belastingdienst beheert de e-mailadressen zelf in een eigen profiel. Tegelijk houden we het toekomstscenario met een centraal profiel in het vizier.
- DPIA Profielservice: we hebben de openstaande secties van de DPIA ingevuld. Er staat nu een eerste ruwe versie, waarmee we het gesprek aangaan met o.a. juristen. De DPIA is beschreven op basis van de invulhulp die CIO Rijk PAR vorig jaar ontwikkelde. Daarvan hebben we zelf een Assessment Boekhouding gemaakt, zodat we er samen aan kunnen werken. Wil je even meegluren? Stuur ons dan een berichtje.
- Documentatie bijgewerkt: rondom het testplan, de actualiteitenservice, de profielservice en logboek dataverwerkingen is de documentatie bijgewerkt.
## Digitale Assistent
- ODI Impactdag: we hebben in samenwerking met RegelRecht een demo gemaakt voor de ODI Impactdag.
- Aansturing Digitale Assistent: de sturing van Digitale Assistenten is een stapje verder. Hiervoor wordt onder andere gewerkt aan een communicatieprotocol.
- DAO team: met het digitale assistent overheid (DAO) team bij Logius KOOP hebben we gesproken over validatie en evaluatie van LLM-modellen. DAO werkt daarbij nog niet met GPT-NL.
- Vooruitkijken: besproken met de opdrachtgevers hoe de samenwerking tussen MOZa, DAO en RegelRecht kan passen binnen een langetermijnvisie op dit onderwerp.
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): een eerste versie van CSRD is gegenereerd met Claude, op basis van instructies vanuit RegelRecht en input van het CSRD-team.
## Agenda
💡 Wist je dat we (bijna) elke maandag samenwerken op het Beatrixpark in Den Haag? Wil je een keer aanhaken, dan ben je van harte welkom.
MOZa
- MOZa Pulse - 16 april
- Gebruikerstest digitale assistent overheid (DAO) Logius KOOP - 21 april
- Verdieping RVO profielservice en notificeren - 22 april
- Regieteam - 7 mei
- Stuurgroep - 22 mei
- Dag van de toekomstige vermindering van regeldruk voor de ondernemer – 18 juni
Evenementen
- Wallets sessie - 6 mei
- Common Ground Fieldlab - 11 & 12 mei (MOZa organiseert een sessie)
- Werkgroep NL Design Systems - 12 mei
- OneTeamGov - 21 mei
- VNG MijnServices Festival - 28 mei (MOZa staat op de vloer)
- Demo usecase verificatie QTSP – project UBO/BronConnect - 28 mei
- Symposium European Business Wallet (ECP, Jaarbeurs) - 2 juni
- GovTech Day - 11 juni
- Overheid360° (Jaarbeurs Utrecht) - 17 juni
- Samen versnellen met AI: de overheid van morgen begint nu - 25 juni
- Dag van de Digitale Toegankelijkheid - 28 juni